# מסמך אפיון מלא למערכת ניהול ותפעול

א. אמיר גז בע״מ

גרסה מאוחדת הכוללת את אפיון מערכת הניהול, ממשק הנהג למובייל ומודול דוחות וניתוח נתונים.

תאריך עדכון: 14 בספטמבר 2026

המסמך נועד לשמש בסיס לאישור תהליכים, הרשאות, מסכים ואינטגרציות לפני פיתוח מערכת הייצור. האב טיפוס הנוכחי הוא Frontend עם נתוני Mock ואינו כולל Backend, סליקה או אינטגרציות אמת.

# סטטוס האב טיפוס

| תחום | מצב בדמו | הערה |
| --- | --- | --- |
| מערכת ניהול | קיים ולחיץ | מסכי הניהול מחוברים ל Mock State משותף |
| ממשק נהג | קיים בנתיב /driver | Mobile First ו PWA ready |
| דוחות וניתוח נתונים | נוסף לדמו | מחולל, KPI, גרפים, טבלאות, שמירה, Drill Down ו CSV |
| Backend ואינטגרציות | לא ממומש | מיועד לשלב הייצור |

# חלק א אפיון מערכת הניהול

# משימה: בניית אב-טיפוס אינטראקטיבי מלא

## מערכת ניהול ותפעול – א. אמיר גז בע״מ

אני רוצה שתבנה עבורי עכשיו אב-טיפוס אינטראקטיבי מלא (Clickable Interactive Prototype) של מערכת ניהול ותפעול עבור העסק:

"א. אמיר גז בע״מ"

## 0. המטרה של המשימה

מחר בבוקר יש לי פגישה עם בעל העסק.

המטרה של האב-טיפוס היא לא להציג מערכת שכבר עובדת בפועל, אלא לאפשר לבעל העסק לראות ולהרגיש את כל המערכת שאני מציע לו:

לעבור בין כל המסכים.

לפתוח לקוחות.

לפתוח נהגים.

לפתוח רכבים.

לראות הזמנות.

לראות מלאי.

לראות בלונים מלאים וריקים.

לראות התחשבנות נהגים.

לראות דשבורדים.

לראות טכנאים.

לראות כספים.

לראות התראות.

לראות הרשאות.

להבין את הקשר בין חלקי המערכת.

להגיד מה מתאים לו.

להגיד מה מיותר.

להגיד מה חסר.

להגיד איך העסק שלו באמת עובד.

### לכן:

זה Frontend Prototype בלבד.

### אין צורך כרגע ב:

Backend אמיתי.

Supabase.

Database אמיתי.

API אמיתי.

מערכת סליקה אמיתית.

חשבשבת אמיתית.

WhatsApp API אמיתי.

SMS אמיתי.

מערכת חשבוניות אמיתית.

Authentication אמיתי.

שירות מפות בתשלום.

אינטגרציות צד ג'.

כל הנתונים יהיו Mock Data מקומיים.

### אבל מבחינת המשתמש:

המערכת צריכה להרגיש כמעט כמו מוצר אמיתי.

## 1. כלל עליון

אל תבנה כמה תמונות סטטיות.

אני רוצה Web Application אמיתי שאפשר לנווט בו.

כל פריט מרכזי בתפריט חייב להיות לחיץ.

כל מסך מרכזי חייב להכיל תוכן.

### לחיצה על:

לקוח → פותחת לקוח.

נהג → פותחת נהג.

רכב → פותחת רכב.

הזמנה → פותחת הזמנה.

ספק → פותח ספק.

טכנאי → פותח טכנאי.

התראה → פותחת את האירוע.

### כלומר:

Clickable Prototype אמיתי.

## 2. שם העסק – חשוב מאוד

### שם העסק בכל המערכת יהיה בדיוק:

## א. אמיר גז בע״מ

### אין להשתמש בשם:

"סופרגז אמיר"

אין לשנות את השם.

### כותרת ראשית:

מערכת ניהול ותפעול

## א. אמיר גז בע״מ

אפשר להשתמש בלוגו/מיתוג SUPERGASPOWER אם כבר קיים בפרויקט או אם הוספתי אותו לתיקייה, אבל שם העסק המקומי חייב להישאר:

## א. אמיר גז בע״מ

## 3. טכנולוגיה

### לפני שאתה מתחיל:

## 1. בדוק את תיקיית העבודה הנוכחית.

## 2. בדוק אם כבר קיים פרויקט React / Next.js.

## 3. אם קיים – המשך עליו.

## 4. אל תיצור פרויקט מקביל ללא צורך.

### העדפה:

Next.js

React

TypeScript

Tailwind CSS

Lucide Icons

Recharts

shadcn/ui אם זמין

אם הפרויקט הקיים משתמש בטכנולוגיה מעט שונה אבל מתאימה, אין צורך לבצע Migration מיותר.

## 4. אל תעצור באמצע

אני רוצה שתבצע את המשימה End-to-End.

אל תעצור אחרי יצירת Skeleton.

אל תעצור אחרי Dashboard בלבד.

אל תבקש ממני לאשר כל מסך בנפרד.

קבל החלטות UI/UX סבירות והמשך.

### בסוף:

הרץ את הפרויקט.

בדוק Build.

בדוק Runtime.

תקן שגיאות.

בדוק שכל התפריטים עובדים.

בדוק שאין עמודים ריקים.

בדוק שאין Broken Links.

בדוק RTL.

בדוק Desktop.

בדוק Mobile.

## 5. שפה וכיווניות

### כל ממשק המשתמש:

עברית.

RTL מלא.

### HTML direction:

dir="rtl"

### כל:

Tables

Drawers

Forms

Modals

Dropdowns

Tabs

Breadcrumbs

Navigation

צריכים לעבוד נכון ב-RTL.

### מותר להשתמש באנגלית רק במונחים מקצועיים שבהם זה הגיוני:

API

GPS

SKU

KPI

Super Admin

Audit Log

## 6. אופי העיצוב

אני רוצה עיצוב SaaS עסקי מודרני.

### התחושה צריכה להיות:

מערכת רצינית.

מערכת תפעולית.

מערכת לניהול עסק אמיתי.

נקייה.

מודרנית.

Premium.

מקצועית.

ברורה.

לא עמוסה.

לא צעצוע.

לא אתר שיווקי.

### להשתמש ב:

Cards

Tables

KPI

Graphs

Badges

Status Chips

Progress Bars

Tabs

Drawers

Modals

Tooltips

Toasts

Empty states

Search

Filters

## 7. Layout מרכזי

### Desktop:

Sidebar קבוע בצד ימין.

Header עליון.

Main Content במרכז.

Sidebar ניתן לצמצום.

### Mobile:

Sidebar הופך ל-Drawer / Hamburger Menu.

### Header:

א. אמיר גז בע״מ

"סביבת הדגמה"

אייקון התראות

משתמש נוכחי

Avatar

Role Switcher

### משתמש ברירת מחדל:

אמיר

מנהל מערכת

## 8. הודעת Demo

### ב-Header:

### Badge:

"סביבת הדגמה"

### ובתחתית המערכת או מקום קבוע ולא פולשני:

"אב-טיפוס לצורכי אפיון • הנתונים המוצגים אינם נתוני אמת"

## 9. ניווט ראשי

צור Sidebar מחולק לקבוצות.

### ראשי

דשבורד הנהלה

הזמנות

הזמנה חדשה

### הפצה

שיבוץ נהגים

אזורי חלוקה

התראות נהגים

מרכז התראות

מפת חלוקה

### לקוחות

לקוחות

כפילויות

קטגוריות לקוחות

צפי הזמנות

### שטח

נהגים וקבלנים

טכנאים

רכבים

### מלאי

מחסן ומלאי

Gas Operations

מוצרים ומחירונים

ספקים

### כספים וניהול

תשלומים ומסמכים

רווחיות

יעדים ובונוסים

עובדים והרשאות

### מערכת

יומן פעילות

משתמשים ומכשירים

תמיכה וניהול מערכת

הגדרות העסק

## 10. MOCK DATA

צור שכבת Mock Data מסודרת ונפרדת מה-UI.

אל תפזר נתוני Dummy בתוך עשרות Components.

צור data/models מסודרים.

### נהגים לדוגמה:

מוחמד אבו סאלח

עבד מחאמיד

אחמד ג'בארין

יוסי כהן

רמי לוי

מחמוד אגבאריה

עלי מחאמיד

סמיר ג'בארין

### אזורים:

אום אל-פחם

ערערה

כפר קרע

באקה אל-גרבייה

פרדס חנה

חריש

חדרה

קציר

ואדי ערה

### צור לפחות:

20 לקוחות.

25 הזמנות.

8 נהגים.

5 רכבים.

5 טכנאים.

6 מוצרים.

3 ספקים.

15 התראות.

20 Audit Log events.

## 11. DASHBOARD הנהלה

זה המסך המרכזי והמרשים ביותר.

### KPI עליונים:

### היום:

37 הזמנות

24 בוצעו

13 נותרו

₪18,450 הכנסות

₪14,200 נגבה

8 נהגים פעילים

### החודש:

מחזור מכירות

הזמנות

בלונים שסופקו

רווח גולמי

גבייה פתוחה

חייבים

### גרפים:

## 1. הכנסות ב-30 הימים האחרונים.

## 2. הזמנות לפי יום.

## 3. מכירות לפי סוג מוצר.

## 4. ביצועי נהגים.

## 5. יחס הזמנות בוצעו/פתוחות.

## 6. מלאי מלא מול ריק.

### צור Widget גדול:

"דורש טיפול עכשיו"

### אירועים לדוגמה:

מוחמד לא אישר 3 הזמנות במשך 15 דקות.

מלאי 48 ק"ג ברכב של עבד נמוך.

6 לקוחות עברו מועד הזמנה צפוי.

ביטוח רכב מסתיים בעוד 12 ימים.

סנכרון מסמך פיננסי נכשל.

כל אירוע לחיץ.

## 12. מסך הזמנות

טבלה מלאה.

### עמודות:

מספר הזמנה

לקוח

טלפון

יישוב

כתובת

מוצר

כמות

נהג

תאריך

חלון אספקה

תשלום

סכום

סטטוס

### סטטוסים:

חדשה

ממתינה לאישור נהג

שויכה

בדרך

בחלוקה

בוצעה

שולמה

נסגרה

בוטלה

### פילטרים:

תאריך

נהג

אזור

מוצר

סטטוס

אמצעי תשלום

Search.

לחיצה על הזמנה פותחת Drawer/Detail Page.

### פעולות Demo:

שנה נהג

שנה סטטוס

שנה זמן

שנה מוצר

דחה

בטל

סמן שולם

פתח לקוח

פתח Waze

השינוי צריך להתעדכן ב-State המקומי.

## 13. הזמנה חדשה

צור Wizard.

### שלב 1:

לקוח.

### שלב 2:

מוצר וכמות.

### שלב 3:

כתובת.

### שלב 4:

תאריך וחלון אספקה.

### שלב 5:

תשלום.

### שלב 6:

שיוך נהג.

### שלב 7:

סיכום.

### אם מזינים טלפון שקיים:

### הצג:

"נמצא לקוח קיים"

### ולחצן:

"השתמש בלקוח"

## 14. שיבוץ נהגים – Dispatch

מסך המחולק לשניים.

### צד אחד:

הזמנות לא משויכות.

### צד שני:

נהגים.

### לכל נהג:

אזור

רכב

הזמנות פתוחות

עומס

סטטוס

מלאי

### כפתור:

"שיבוץ אוטומטי"

### בלחיצה:

בצע Simulation מקומי.

### Toast:

"ההזמנות שובצו לפי אזור, עומס וזמינות"

אפשר גם שיוך ידני.

## 15. אזורי חלוקה

Cards / Table.

### לכל אזור:

שם

יישובים

נהג ראשי

נהג גיבוי

הזמנות היום

הזמנות פתוחות

### כפתור:

"החלפת נהג זמנית"

### Modal:

### נהג נוכחי:

מוחמד

### נהג מחליף:

עבד

### מתאריך:

____

### עד:

____

### אזהרה:

"24 הזמנות פתוחות יושפעו מהשינוי"

## 16. התראות נהגים

מסך המציג הזמנות המחכות לאישור.

הצג Timeline.

### דוגמה:

12:00 – נשלחה הזמנה למוחמד

12:05 – תזכורת ראשונה

12:10 – תזכורת שנייה

12:15 – הועברה לטיפול המשרד

### סטטוסים:

טרם נשלחה

נשלחה

נצפתה

אושרה

ללא תגובה

הוסלמה

## 17. מרכז התראות

Notification Center.

### קטגוריות:

קריטי

תפעול

נהגים

מלאי

כספים

לקוחות

רכבים

מערכת

### Actions:

סמן כנקרא

פתח אירוע

השתק

דחה

צור משימה

### הגדרות צליל Demo:

ברירת מחדל

קריטי

הזמנה חדשה

נהג לא הגיב

מלאי נמוך

## 18. לקוחות

טבלה + Cards Summary.

### חיפוש לפי:

שם

טלפון

כתובת

אימייל

לחיצה על לקוח פותחת Customer 360.

## 19. כרטיס לקוח 360

### Header:

שם

טלפון

WhatsApp

אימייל

כתובת

סטטוס

סוג לקוח

### נתוני תפעול:

קוד כניסה

מיקום בלונים

מיקום מפתח

הערות קבועות לנהג

### Quick Actions:

הזמנה חדשה

WhatsApp

חייג

קריאת טכנאי

Follow-up

גבייה

### Tabs:

סיכום

הזמנות

תשלומים

מוצרים

פיקדונות

שירות וטכנאים

שיחות

Follow-ups

מסמכים

היסטוריית כתובות

## 20. מניעת כפילויות

### מסך:

"לקוחות דומים"

### לדוגמה:

יוסי כהן

מול

יוסף כהן

### הצג:

אחוז דמיון

טלפון

כתובת

אימייל

### סיבה:

"טלפון זהה + כתובת דומה"

### כפתורים:

מזג לקוחות

לקוחות שונים

בדוק מאוחר יותר

Demo בלבד.

## 21. קטגוריות לקוחות

### Cards:

בלון 12 ק"ג

בלון 48 ק"ג

מחמם מים

לקוחות עסקיים

טכנאי

VIP

לקוחות רדומים

לקוחות חדשים

לחיצה על Card מסננת לקוחות.

## 22. צפי הזמנות וחיזוי

### טבלה:

לקוח

מוצר

הזמנה אחרונה

מרווח ממוצע

תאריך צפוי

סטטוס

ימים באיחור

### סטטוסים:

צפוי בקרוב

היום

באיחור

תקין

### Actions:

צור הזמנה

WhatsApp

התקשר

דחה

### גרף:

"צפי הזמנות – 30 יום"

## 23. תשלומים ומסמכים

### טבלה:

תאריך

לקוח

הזמנה

סכום

אמצעי תשלום

מסמך

סטטוס

### Payment Methods:

אשראי

מזומן

צ'ק

העברה בנקאית

שולם באתר

### Actions Demo:

גבייה

הפקת חשבונית

הפקת קבלה

תעודת משלוח

שליחה ללקוח

Modal סליקה Demo בלבד.

### כתוב בבירור:

"פעולת הדגמה – לא מתבצעת סליקה"

## 24. עובדים והרשאות

### טבלת עובדים:

שם

תפקיד

מחלקה

טלפון

סטטוס

כניסה אחרונה

### Roles:

Owner

מנהל

משרד

סדרן

נהג

טכנאי

מחסן

צור Permission Matrix.

מודולים בשורות.

### הרשאות בעמודות:

צפייה

יצירה

עריכה

מחיקה

אישור

Toggles עובדים.

## 25. Role Switcher

### ב-Header:

"צפה במערכת בתור"

### אפשרויות:

אמיר / הנהלה

משרד

נהג

טכנאי

מחסן

### כאשר נבחר "נהג":

### הסתר:

רווחיות עסק

עלויות רכש

מידע מנהלי

### כאשר נבחר "מחסן":

### התפריט ידגיש:

מלאי

העברות

ספקים

### כאשר נבחר "טכנאי":

### הצג בעיקר:

קריאות שירות

לקוחות

משימות

אין צורך באבטחה אמיתית.

## 26. נהגים וקבלנים

טבלה / Cards.

### לכל נהג:

שם

סטטוס

אזור

רכב

הזמנות היום

בוצעו

נותרו

גבייה

מלאי

KPI

### צור נהג מרכזי:

מוחמד אבו סאלח

לחיצה עליו פותחת כרטיס.

## 27. כרטיס נהג

### Header:

שם

טלפון

אזורים

רכב

סטטוס

### KPI:

הזמנות היום

בוצעו

נותרו

סכום שנגבה

עמידה בזמנים

ציון ביצועים

### Tabs:

סיכום

הזמנות

מלאי רכב

גבייה

התחשבנות

ביצועים

אזורים

מכשירים

### התחשבנות:

אספקות

מכירות

כסף שנגבה

עמלה

חיובים

זיכויים

יתרה לתשלום

### אין להציג לנהג:

עלות רכישה

רווח אמיר

## 28. טכנאים

מסך נפרד.

רשימת טכנאים.

### לכל טכנאי:

שם

טלפון

הסמכה

זמינות

קריאות היום

אזורים

### קריאות שירות:

מספר קריאה

לקוח

כתובת

סוג שירות

טכנאי

תאריך

שעה

סטטוס

עדיפות

### סטטוסים:

חדשה

ממתינה לשיבוץ

שויכה

בדרך

בעבודה

הושלמה

בוטלה

## 29. כרטיס טכנאי

### Tabs:

סיכום

משימות

היסטוריה

לקוחות

הסמכות

מסמכים

### דוגמאות שירות:

בדיקת מערכת גז

התקנת מחמם מים

טיפול בתקלה

החלפת וסת

בדיקת בטיחות

## 30. רכבים

Fleet Management.

כל רכב ישות עצמאית.

### Fields:

מספר רישוי

סוג רכב

נהג נוכחי

אזור

ק"מ

מלאי

טסט

ביטוח

חומ"ס

סטטוס

### Statuses:

פעיל

בטיפול

לא זמין

## 31. כרטיס רכב

### Tabs:

פרטים

נהג נוכחי

היסטוריית נהגים

מלאי

טיפולים

מסמכים

תוקפים

### Alerts:

"טסט מסתיים בעוד 28 יום"

"ביטוח מסתיים בעוד 12 ימים"

## 32. מחסן ומלאי

מסך Inventory Overview.

### מיקומים:

מחסן מרכזי

רכב מוחמד

רכב עבד

רכב אחמד

רכב יוסי

### לכל מיקום:

12 ק"ג מלא

12 ק"ג ריק

48 ק"ג מלא

48 ק"ג ריק

מוצרים נוספים

## 33. Gas Operations

זה אחד המסכים החשובים ביותר במערכת.

### המטרה:

להמחיש לוגיסטיקה הפוכה של בלוני גז.

### צור Flow ויזואלי:

ספק

↓

מחסן

↓

רכב

↓

לקוח

↓

בלון ריק

↓

רכב

↓

מחסן

↓

ספק

### צור Cards:

### בלונים מלאים

12 ק"ג

48 ק"ג

### בלונים ריקים

12 ק"ג

48 ק"ג

### צור Action:

"העברת מלאי"

### דוגמה:

מחסן מרכזי

→

רכב מוחמד

20 × 48 ק"ג מלא

### לאחר אישור:

עדכן Mock State.

### צור Action:

"החזרת ריקים"

רכב מוחמד

→

מחסן מרכזי

12 × 48 ק"ג ריק

עדכן Mock State.

## 34. יחידות משקל ומכסה

### הצג:

סה"כ בלונים.

סה"כ ק"ג.

סה"כ טונות.

### Progress:

"מכסת גז חודשית"

37.4 / 50 טון

74.8%

### הוסף Breakdown:

12 ק"ג

48 ק"ג

מוצרים נוספים

## 35. מוצרים

### מוצרים:

בלון 12 ק"ג

בלון 48 ק"ג

מחמם מים

וסת

צינור גז

כירת גז

### Fields:

SKU

שם

קטגוריה

משקל

ספק

עלות

מחיר צרכן

מחיר קבלן

מלאי

מלאי מינימום

## 36. מחירונים

### Tabs:

צרכן פרטי

עסקי

קבלנים

VIP

חריגי מחיר

אפשר לערוך מחיר Demo.

## 37. רווחיות

מסך Management Only.

### Cards:

הכנסות

עלות

רווח גולמי

עמלות

רווח לאחר עמלה

### Charts:

רווח לפי מוצר

רווח לפי נהג

רווח לפי אזור

רווח חודשי

### Table:

מוצר

→ עלות

→ מחיר קבלן

→ מחיר לקוח

→ עמלה

→ רווח

## 38. מבצעים

מבצעים ללקוחות.

### Fields:

שם

מוצר

קהל

הנחה

התחלה

סיום

פעיל

### דוגמה:

"הנחת ספטמבר – בלון 48 ק"ג"

## 39. יעדים ובונוסים

### לכל נהג:

יעד.

ביצוע.

Progress Bar.

### לדוגמה:

מוחמד

157 / 200 בלונים

78.5%

"בונוס צפוי: ₪1,250"

### כפתור:

"צור יעד"

## 40. ספקים

רשימת ספקים.

### לדוגמה:

סופרגז

ספק ציוד גז

ספק וסתים

### כרטיס ספק:

### Tabs:

פרטים

מוצרים

הזמנות

קליטות

החזרות

חשבוניות

מסמכים

## 41. Audit Log

יומן פעילות.

### Columns:

זמן

משתמש

מודול

פעולה

ישות

ערך קודם

ערך חדש

מכשיר

### דוגמאות:

"סעד שינה נהג בהזמנה 10421 ממוחמד לעבד"

"אמיר שינה מחיר בלון 48 ק"ג מ-₪420 ל-₪430"

"מוחמד סגר הזמנה 10419"

"אחמד החזיר 12 בלונים ריקים למחסן"

פילטרים.

## 42. ניווט ומפת חלוקה

צור מסך Map.

### אם אין API מפות:

השתמש בפתרון Mock/Visual מתאים.

המפה לא חייבת להיות אמיתית.

### אבל היא צריכה להמחיש:

נהגים.

הזמנות.

אזורים.

נקודות אספקה.

### Side panel:

מוחמד – 8 עצירות

עבד – 6 עצירות

אחמד – 7 עצירות

### כפתורים:

פתח ב-Waze

Google Maps

## 43. משתמשים ומכשירים

### טבלה:

משתמש

תפקיד

מכשיר

Browser

התחברות אחרונה

סטטוס

### דוגמאות:

מוחמד

Samsung S22

Android

אמיר

Chrome

Windows

סעד

iPhone

### Actions:

"נתק מכשיר"

### לחיצה:

Confirmation Modal.

### ואז:

הסטטוס משתנה ל"מנותק".

## 44. תמיכה וניהול מערכת

### Dashboard קטן:

סטטוס מערכת

גרסה

גיבוי אחרון

משתמשים מחוברים

אינטגרציות

אירועים אחרונים

### Support Access:

### Toggle:

"אפשר גישת תמיכה זמנית"

### טקסט:

"כל התחברות של צוות התמיכה מתועדת ביומן הפעילות"

## 45. הגדרות העסק

### המטרה של המסך:

להמחיש שאמיר לא תלוי במפתח לכל שינוי.

### Tabs:

פרטי העסק

מיתוג

עובדים

תפקידים

הרשאות

אזורי חלוקה

נהגים

מוצרים

מחירונים

מלאי מינימום

מבצעים

יעדים

ספקים

התראות

שפות

### Actions:

הוסף

ערוך

השבת

שמור

Demo בלבד.

## 46. תרחיש הדגמה מקצה לקצה

### צור נתונים שתומכים בתרחיש הבא:

### לקוח:

משפחת כהן

### מזמין:

2 × בלון 48 ק"ג

### שלב 1:

הזמנה חדשה נכנסת.

### שלב 2:

המערכת משייכת את ההזמנה למוחמד.

### שלב 3:

מוחמד מאשר.

### שלב 4:

הזמנה עוברת ל"בדרך".

### שלב 5:

מוחמד מסמן "בוצעה".

### שלב 6:

2 בלוני 48 ק"ג מלאים יורדים ממלאי הרכב.

### שלב 7:

2 בלוני 48 ק"ג ריקים נכנסים למלאי הרכב.

### שלב 8:

הלקוח משלם.

### שלב 9:

מסמך Demo מופק.

### שלב 10:

הגבייה מופיעה בהתחשבנות של מוחמד.

### שלב 11:

Dashboard משתנה בהתאם.

לא צריך Persist אמיתי אחרי Refresh.

אבל בתוך ה-Session, אם אפשר, שמור State כך שאפשר להראות את השינוי.

## 47. Proof of Delivery

### בתוך הזמנה שבוצעה אפשר להציג:

"הוכחת מסירה – הצעה לאפיון"

### Options:

חתימת לקוח

צילום

GPS

### חשוב:

אל תציג את זה כדרישה שכבר אושרה.

### הוסף Label:

"הגדרה מוצעת – דורשת אישור הלקוח"

## 48. Offline Mode

אין צורך לממש Offline אמיתי כרגע.

### אבל במסך הגדרות או בדמו הנהג אפשר להציג Card:

"עבודה ללא קליטה – אפשרות עתידית"

### סטטוס:

"לא הוגדר"

המטרה היא לא להציג יכולת כאילו כבר קיימת.

## 49. Multi-Tenant / SaaS

אין צורך לבנות עכשיו מערכת Multi-Tenant אמיתית.

אבל ארגן את הקוד בצורה שלא תקשור כל Component בצורה קשיחה לאמיר.

### ברמת Mock Data אפשר להחזיק:

### tenant:

{

name: "א. אמיר גז בע״מ"

}

אל תבנה כרגע Super Admin SaaS מורכב על חשבון הדמו.

הפגישה מחר היא עם אמיר.

המרכז הוא המערכת שלו.

## 50. Super Admin

### אם נשאר זמן לאחר שכל מערכת אמיר עובדת:

### צור מסך Demo קטן שאינו בתפריט הראשי של אמיר:

"ניהול פלטפורמה"

### ובו:

עסק

סטטוס

משתמשים

מודולים פעילים

אחסון

מנוי

אבל זה משני.

אל תוותר על מסכי א. אמיר גז בע״מ בשביל זה.

## 51. מה נחשב "עובד" בדמו

לא חייב Backend.

### אבל האינטראקציות הבאות כן צריכות לעבוד:

Navigation.

Tabs.

Search.

Filters.

Dropdowns.

Opening records.

Modals.

Drawers.

Role Switcher.

Local State updates.

Status changes.

Inventory transfer simulation.

Driver reassignment simulation.

Notifications mark as read.

Device disconnect simulation.

Progress bars.

Charts.

Creation forms that show success Toast.

## 52. מה אסור לעשות

### אל:

תחבר סליקה אמיתית.

תבנה Billing.

תתחיל Supabase Migration.

תבנה Authentication מלא.

תבנה WhatsApp integration אמיתי.

תבנה Hashavshevet integration.

תשתמש ב-API keys אמיתיים.

תבזבז שעות על Map API.

תעשה Backend לפני שכל ה-UI מוכן.

תשאיר עמודי Placeholder ריקים.

תכתוב "Coming Soon" במסכים המרכזיים.

### אם יכולת מסוימת עדיין אינה ממומשת:

הצג UI שלה עם Mock Data.

## 53. סדר עדיפויות לבנייה

### עבוד בסדר הבא:

PHASE 1

## 1. Layout

## 2. Sidebar

## 3. Header

## 4. Routing

## 5. Mock Data

## 6. Design System

PHASE 2

## 7. Dashboard

## 8. Orders

## 9. Customers

## 10. Drivers

## 11. Vehicles

## 12. Inventory / Gas Operations

PHASE 3

## 13. Technicians

## 14. Dispatch

## 15. Areas

## 16. Notifications

## 17. Payments

## 18. Profitability

## 19. Products

## 20. Suppliers

PHASE 4

## 21. Forecasting

## 22. Duplicates

## 23. Customer Categories

## 24. Bonuses

## 25. RBAC

## 26. Audit

## 27. Devices

## 28. Settings

PHASE 5

## 29. Mobile responsiveness

## 30. Polish

## 31. Testing

## 32. Fixing UI inconsistencies

### אבל:

אל תעצור בין השלבים כדי לשאול אותי.

## 54. UI CONSISTENCY

### צור רכיבים חוזרים:

PageHeader

StatCard

DataTable

StatusBadge

FilterBar

DetailDrawer

ConfirmationModal

EmptyState

MetricCard

AlertItem

ProgressMetric

EntityHeader

כך שכל המערכת תיראה כמוצר אחד.

## 55. Breadcrumbs

במסכי עומק הוסף Breadcrumbs.

### לדוגמה:

נהגים / מוחמד אבו סאלח

לקוחות / משפחת כהן

רכבים / 58-123-45

הזמנות / 10421

## 56. נתונים ריאליסטיים

### אל תשתמש ב:

Lorem Ipsum.

John Doe.

Customer 1.

Driver A.

Product X.

הכל צריך להיראות כאילו זו מערכת אמיתית של עסק בישראל.

השתמש בשמות, ערים, מוצרים וסכומים הגיוניים.

כל מספרי הרכב, הטלפונים והמידע האישי יהיו פיקטיביים.

## 57. מספרים וסכומים

### הצג מטבע:

₪

### הצג תאריכים בצורה ישראלית:

13/09/2026

### או:

13 בספטמבר 2026

### שעות:

08:30

## 58. Mobile

הדמו חייב להיות שימושי גם בטלפון.

### ב-Mobile:

Tables יכולים להפוך לכרטיסים או Scroll.

Sidebar → Drawer.

KPI → Grid מותאם.

Modal לא ייצא מהמסך.

Buttons יהיו בגודל נוח למגע.

## 59. מצב טעינה ו-Toasts

בפעולות Demo אפשר להוסיף Loading של 300-800ms כדי ליצור תחושה מציאותית.

### לדוגמה:

"שומר..."

### ואז Toast:

"ההזמנה עודכנה בהצלחה"

"הנהג הוחלף"

"המלאי הועבר"

"המסמך הופק לצורך הדגמה"

## 60. סימון יכולות שטרם אושרו

יש מספר דברים שהם הצעה שלי ולא דרישה שכבר אושרה על ידי אמיר.

### כאשר זה רלוונטי, השתמש ב-Badge:

"מוצע"

### או:

"לאישור"

### לדוגמה:

צילום בהוכחת מסירה.

GPS.

חתימת לקוח.

Offline.

מנגנון מסוים לטכנאים.

כללי בונוסים.

פיקדונות.

אין צורך לסמן כל כפתור.

רק דברים שעשויים להיראות כהחלטה עסקית משמעותית.

## 61. מרכז המוצר

### חשוב מאוד:

אל תתבלבל מהכמות הגדולה של הפיצ'רים.

### המרכז של הדמו הוא:

לקוח

→ הזמנה

→ שיוך לנהג/טכנאי

→ אספקה

→ תשלום

→ מלאי

→ בלון מלא/ריק

→ גבייה והתחשבנות

→ Dashboard ניהולי

זה הסיפור העסקי הראשי.

כל שאר המסכים תומכים בו.

## 62. מסך פתיחה

אין צורך במסך Login מורכב.

אפשר להתחיל ישר במערכת.

### אם אתה רוצה Splash קצר:

## א. אמיר גז בע״מ

מערכת ניהול ותפעול

כניסה לסביבת הדגמה

אבל אל תכריח אותי להזין סיסמה.

## 63. בדיקת איכות בסוף

### לפני שאתה מסיים:

בצע מעבר על כל Sidebar Item.

ודא שכל אחד נפתח.

### בדוק:

Dashboard

Orders

New Order

Dispatch

Areas

Driver Alerts

Notifications

Map

Customers

Duplicates

Categories

Forecast

Drivers

Technicians

Vehicles

Inventory

Gas Operations

Products

Suppliers

Payments

Profitability

Bonuses

Employees

Audit

Devices

Support

Settings

### ודא:

אין 404.

אין Console errors קריטיים.

אין Undefined.

אין טקסט שנחתך.

אין RTL שבור.

אין Cards ריקים.

אין כפתורים מרכזיים שאינם מגיבים כלל.

## 64. Build

### לאחר שסיימת:

### הרץ:

npm install

במידת הצורך

### ואז:

npm run build

תקן את כל השגיאות.

לאחר מכן הרץ את סביבת הפיתוח ובדוק אותה.

## 65. סיכום שאני רוצה לקבל ממך בסוף

### לאחר השלמת העבודה, כתוב לי בקצרה:

## 1. מה בנית.

## 2. אילו מסכים קיימים.

## 3. אילו אינטראקציות עובדות.

## 4. מה הוא Mock בלבד.

## 5. האם Build עבר.

## 6. איך להפעיל את הפרויקט.

## 7. אם יש משהו שלא הצלחת להשלים – כתוב אותו במפורש.

אבל אל תסתפק בדוח.

המשימה העיקרית היא לבצע את הבנייה בפועל.

## 66. הגדרה סופית של המשימה

### בנה עבורי עכשיו:

Clickable Prototype מלא, בעברית וב-RTL,

### של:

"מערכת ניהול ותפעול – א. אמיר גז בע״מ"

הממחיש את כל 27 תחומי האפיון והקשרים ביניהם.

Frontend בלבד.

Mock Data.

ללא Backend.

ללא אינטגרציות אמת.

אבל ברמת UI/UX גבוהה מספיק כדי שאוכל מחר לשבת מול בעל העסק, לפתוח את המערכת, לעבור איתו מסך אחר מסך, ולסגור איתו אפיון אמיתי על בסיס משהו שהוא רואה מול העיניים ולא מסמך תאורטי.

התחל עכשיו ובצע את המשימה עד שהדמו עובד.

# חלק ב ממשק נהג למובייל

ממשק הנהג הוא Workflow נוסף מעל אותם לקוחות, הזמנות, נהגים, מוצרים, מלאי רכב ותשלומים. פעולה של הנהג משתקפת מיד במערכת המשרד בתוך אותו State ובמערכת הייצור תישמר באותו בסיס נתונים.

## 1. מטרת ממשק הנהג

ממשק Mobile First בתוך אותו פרויקט ואותו מבנה נתונים.

הנהג מבצע את רצף העבודה הזמנות, ניווט, אספקה, מלאי, גבייה, החזרות וסגירת יום.

הממשק פועל בעברית ובערבית ומציג לנהג רק מידע הקשור אליו.

## 2. כניסה וניתוב

משתמש בתפקיד נהג מופנה ישירות אל /driver.

מנהל יכול לעבור לתצוגת נהג לצורך תמיכה והדגמה.

המסך מציג שם נהג, תאריך ואזור חלוקה.

## 3. מסך היום שלי

סטטוס יום: הזמנות, בוצעו, נותרו והזמנות חדשות.

תקציר גבייה לפי מזומן, אשראי, צ׳קים, העברה ושולם מראש.

מלאי רכב מקוצר של בלוני 12 ו 48 ק״ג, מלאים וריקים.

פתיחת יום וסגירת יום עם אזהרה על הזמנות פתוחות.

## 4. ניווט תחתון

היום

הזמנות

מלאי

קופה

עוד

## 5. הזמנות נהג

הצגת הזמנות הנהג בלבד עם פילטרים לפי סטטוס.

כל כרטיס כולל לקוח, כתובת, טלפון, מוצרים, סכום, תשלום, הערה וסטטוס.

פעולות מהירות: ניווט, טלפון ופתיחת הזמנה.

הזמנה חדשה שלא נפתחה מקבלת סימון ברור.

## 6. ביצוע משלוח

כרטיס לקוח כולל כתובת, קוד כניסה, הערות ומיקום מפתח או בלון.

פעולת צא לדרך משנה את סטטוס ההזמנה לבדרך.

פעולת ניווט מיועדת לפתיחת Waze או Google Maps.

## 7. סגירת אספקה

הנהג מאשר או מתקן את הכמות שסופקה.

הנהג מזין בלונים ריקים שחזרו לפי סוג.

סגירת אספקה מפחיתה מלאים ומגדילה ריקים במלאי הרכב המשותף.

## 8. גבייה וסגירת הזמנה

אמצעי תשלום: אשראי, מזומן, צ׳ק, העברה, שולם מראש ואחר או ללא גבייה.

בשלב הדמו הסליקה מדומה ואין שמירת פרטי כרטיס.

לפני סגירה מוצג סיכום של אספקה, החזרות, סכום ואמצעי תשלום.

הסגירה מעדכנת הזמנה, מלאי, קופת נהג, התחשבנות ומסכי המשרד באותו State.

## 9. מלאי רכב

הצגת מלא וריק לכל מוצר.

קבלה מהמחסן והחזרה למחסן מדומות ונרשמות ביומן הפעילות.

הממשק משתמש באותו Mock inventory של מערכת המשרד.

## 10. קופה והתחשבנות

סה״כ גבייה יומית ופירוט לפי אמצעי תשלום.

רשימת עסקאות עם לקוח, הזמנה, סכום, אמצעי תשלום ושעה.

הצגת חיובים, זיכויים, גבייה ויתרה הקשורים לנהג בלבד.

## 11. התראות והזמנות חדשות

התראה בתוך הממשק על הזמנה חדשה עם פעולה לפתיחת ההזמנה.

מבנה הנתונים כולל assignedAt, driverOpenedAt ו driverAcknowledgedAt.

הארכיטקטורה מאפשרת בעתיד תזכורת כל חמש דקות, עד שלוש פעמים, והסלמה למשרד.

## 12. מסך עוד

פרופיל

פרטי רכב

התחשבנות

היסטוריית הזמנות

שפה

יציאה

## 13. PWA ורשת

שם האפליקציה סופרגז אמיר נהג.

Manifest, אייקון, Service Worker ופתיחה במצב standalone.

Add to Home Screen נתמך במכשירים מתאימים.

שרת הפיתוח מאזין ל 0.0.0.0 לצפייה ברשת המקומית.

## 14. Responsive ומגבלות שלב

עדיפות לרוחב 360 עד 430 פיקסלים ותמיכה גם בטאבלט ובמחשב.

לא נבנים כעת אפליקציה Native, חנויות אפליקציות, ניווט עצמאי, אופטימיזציית מסלולים, סליקה אמיתית, WhatsApp API, Offline מלא או GPS רציף.

# חלק ג דוחות וניתוח נתונים

## 28. דוחות וניתוח נתונים

### מטרת הסקשן:

לאפשר להנהלה לקבל מידע כמעט על כל נתון במערכת, לחתוך אותו לפי פרמטרים שונים, להשוות תקופות ולבנות דוחות באופן עצמאי – ללא צורך בפיתוח דוח חדש בכל פעם.

המערכת תכלול גם דוחות מוכנים מראש וגם מחולל דוחות דינמי.

## א. מסך ראשי – מרכז הדוחות

### המסך יחולק לקטגוריות:

מכירות והזמנות

לקוחות

נהגים וקבלנים

כספים וגבייה

רווחיות

מלאי ומחסן

מלאי רכבים

בלונים מלאים וריקים

מוצרים

טכנאים ושירות

רכבים

ספקים ורכש

אזורים ויישובים

עובדים וביצועים

פעילות ושינויים במערכת

### בראש המסך:

[חיפוש דוח]

[דוחות אחרונים]

[דוחות שמורים]

[יצירת דוח חדש]

## ב. דוחות מכירות והזמנות

### אפשר לראות בין היתר:

מספר הזמנות

מחזור מכירות

כמות מוצרים שנמכרו

הזמנות שבוצעו

הזמנות שבוטלו

הזמנות פתוחות

הזמנות באיחור

הזמנות לפי מוצר

הזמנות לפי נהג

הזמנות לפי לקוח

הזמנות לפי אזור

הזמנות לפי יישוב

הזמנות לפי מקור ההזמנה

הזמנות לפי אמצעי תשלום

הזמנות לפי יום / שבוע / חודש / שנה

השוואה בין תקופות

## ג. דוחות לקוחות

לקוחות חדשים

לקוחות פעילים

לקוחות שלא הזמינו תקופה מסוימת

לקוחות שאמורים להזמין בקרוב

לקוחות שאיחרו ביחס למחזור ההזמנה שלהם

רכישות לפי לקוח

מחזור כספי לפי לקוח

רווחיות לפי לקוח

חובות לפי לקוח

מוצרים שהלקוח צורך

לקוחות לפי אזור

לקוחות לפי קטגוריה

לקוחות עסקיים / פרטיים

פיקדונות לפי לקוח

## ד. דוחות נהגים וקבלנים

### לכל נהג ניתן יהיה לראות:

מספר הזמנות

מספר אספקות שבוצעו

הזמנות שלא בוצעו

אחוז השלמה

זמני תגובה להזמנות

הכנסות

סכומים שנגבו

אמצעי תשלום

יתרה / קופה

חיובים

זיכויים

התחשבנות

מוצרים שנמכרו

מלאי שקיבל

מלאי נוכחי ברכב

בלונים מלאים

בלונים ריקים

ריקים שהוחזרו

ביצועים מול יעד

בונוסים

רווחיות לפי נהג

אפשרות להשוואת מספר נהגים באותו דוח.

## ה. דוחות כספים וגבייה

הכנסות

תשלומים

חובות פתוחים

גבייה לפי תקופה

גבייה לפי נהג

גבייה לפי לקוח

גבייה לפי אזור

אשראי

מזומן

צ'קים

העברות

תשלומים באתר

עסקאות שלא הושלמו

מסמכים שהופקו

מסמכים חסרים

קופה יומית

התחשבנות נהגים/קבלנים

## ו. דוחות רווחיות

### בהתאם לנתונים הקיימים במערכת:

רווחיות לפי מוצר

רווחיות לפי לקוח

רווחיות לפי נהג

רווחיות לפי קבלן

רווחיות לפי אזור

רווחיות לפי יישוב

רווחיות לפי תקופה

רווחיות כלל העסק

### אפשרות להציג:

עלות רכישה

→ מחיר קבלן

→ מחיר מכירה

→ הכנסה

→ עלויות ישירות הידועות למערכת

→ רווח מחושב

מידע זה יוצג רק לבעלי הרשאה מתאימה.

## ז. דוחות מלאי ומחסן

מלאי נוכחי

מלאי לפי מוצר

מלאי לפי מחסן

מלאי לפי רכב

תנועות מלאי

כניסות

יציאות

העברות

החזרות

קליטות מספק

מלאי מינימום

חוסרים

היסטוריית מלאי

מלאי בנקודת זמן מסוימת

## ח. דוחות גז – מלאים וריקים

### דוחות ייעודיים לפעילות הגז:

מספר בלונים מלאים

מספר בלונים ריקים

מלאים במחסן

ריקים במחסן

מלאים בכל רכב

ריקים בכל רכב

מלאים שסופקו

ריקים שנאספו

ריקים שהוחזרו למחסן

ריקים שהוחזרו לספק

הפרשים בין מלאים שיצאו לריקים שחזרו

תנועות לפי נהג

תנועות לפי מוצר

תנועות לפי תקופה

### הצגת נתונים גם ב:

יחידות

ק"ג

טונות

### וכן, בהתאם להגדרה הסופית:

מכסת גז

ניצול מכסה

יתרה

אחוז ניצול

התראה לפני הגעה לסף

## ט. דוחות מוצרים

מכירות לפי מוצר

כמות יחידות

מחזור

עלות

רווח

רווחיות

מלאי

קצב מכירה

מוצרים מובילים

מוצרים חלשים

מכירות לפי נהג

מכירות לפי אזור

מכירות לפי לקוח

השוואת מוצרים

## י. דוחות טכנאים ושירות

מספר קריאות שירות

קריאות פתוחות

קריאות שהושלמו

קריאות שבוטלו

עבודות לפי טכנאי

עבודות לפי סוג

עבודות לפי אזור

זמני טיפול

הכנסות משירות

מוצרים שנצרכו בעבודה

היסטוריית שירות ללקוח

ביצועי טכנאים

## יא. דוחות רכבים

מלאי לפי רכב

תנועות מלאי ברכב

נהגים שהיו משויכים לרכב

הזמנות שבוצעו באמצעות הרכב

מסמכים שפג תוקפם / עומדים לפוג

טסטים

ביטוחים

טיפולים

אירועים הקשורים לרכב

## יב. דוחות ספקים ורכש

רכישות לפי ספק

רכישות לפי מוצר

סכומי רכישה

קליטות

החזרות

מחירי רכישה

שינויי מחיר לאורך זמן

מסמכים

יתרות

פעילות לפי תקופה

## יג. דוחות אזורים ויישובים

מספר לקוחות בכל אזור

מספר הזמנות

הכנסות

רווחיות

מוצרים

נהגים

ממוצע הזמנה

לקוחות פעילים

לקוחות שאיחרו להזמין

### כך ניתן יהיה לדוגמה להשוות:

אום אל-פחם

מול

פרדס חנה

מול

חריש

לפי מכירות, לקוחות, מוצרים, נהגים ורווחיות.

## יד. מחולל דוחות דינמי

בנוסף לדוחות המוכנים, המערכת תאפשר להנהלה ליצור דוח חדש בעצמה.

### שלב 1 – בחירת נושא:

לקוחות

הזמנות

מוצרים

נהגים

טכנאים

מלאי

רכבים

תשלומים

ספקים

וכו'.

שלב 2 – בחירת הנתונים להצגה.

שלב 3 – בחירת פילטרים.

### לדוגמה:

תקופה

נהג

אזור

יישוב

לקוח

מוצר

סטטוס

אמצעי תשלום

סוג הזמנה

ספק

רכב

שלב 4 – קיבוץ הנתונים.

### לדוגמה:

לפי חודש

לפי נהג

לפי מוצר

לפי אזור

שלב 5 – מיון.

שלב 6 – הצגה.

## טו. דוגמה למחולל הדוחות

### אמיר רוצה לדעת:

"כמה בלוני 48 ק"ג מכר מוחמד באום אל-פחם בשלושת החודשים האחרונים?"

### הוא בוחר:

### תקופה:

3 חודשים אחרונים

### מוצר:

בלון 48 ק"ג

### נהג:

מוחמד

### אזור:

אום אל-פחם

### והמערכת מציגה:

מספר הזמנות

מספר בלונים

הכנסות

סכום שנגבה

ריקים שנאספו

מלאי

רווחיות

התחשבנות הנהג

## טז. הצגת דוחות

### כל דוח יוכל להיות מוצג בהתאם לסוג הנתונים כ:

טבלה

כרטיסי KPI

גרף קו

גרף עמודות

גרף עוגה

השוואת תקופות

אפשר לעבור בין תצוגות מבלי לבנות את הדוח מחדש.

## יז. Drill Down – ירידה לפרטים

הנתונים בדוחות יהיו לחיצים.

### לדוגמה:

### דוח מציג:

מוחמד – 182 הזמנות

לחיצה על 182

→ מציגה את 182 ההזמנות.

לחיצה על הזמנה

→ פותחת את ההזמנה.

לחיצה על הלקוח

→ פותחת את כרטיס הלקוח.

### המטרה:

לעבור מנתון מסכם עד לרשומה המקורית.

## יח. השוואת תקופות

### אפשרות להשוות:

היום מול אתמול

השבוע מול השבוע הקודם

החודש מול החודש הקודם

השנה מול השנה הקודמת

תקופה מותאמת מול תקופה מותאמת

### ולהציג:

שינוי כספי

שינוי כמותי

שינוי באחוזים

## יט. דוחות שמורים

### משתמש יוכל:

לשמור דוח

לתת לו שם

לפתוח אותו שוב

לשנות פילטרים

לשכפל אותו

למחוק אותו

### לדוגמה:

"דוח התחשבנות מוחמד"

"דוח מכירות 48 ק"ג"

"דוח ריקים שלא חזרו"

"דוח גבייה חודשי"

## כ. ייצוא

### אפשרות לייצא דוחות בהתאם להרשאות ל:

Excel

CSV

PDF

וכן אפשרות הדפסה.

## כא. הרשאות דוחות

לא כל משתמש רואה כל דוח.

### לדוגמה:

### הנהלה:

גישה לכל הדוחות בהתאם להרשאות.

### משרד:

לקוחות, הזמנות, גבייה ודוחות תפעוליים.

### מחסן:

מלאי, תנועות, ספקים ורכבים בהתאם להרשאה.

### נהג:

רק הנתונים האישיים שלו.

### טכנאי:

רק הפעילות הרלוונטית אליו.

מידע כמו רווחיות העסק, עלויות רכישה ומידע של נהגים אחרים לא יוצג למי שאין לו הרשאה.

## כב. עיקרון מרכזי

מערכת הדוחות לא תהיה אוסף קבוע וסגור של דוחות.

### המטרה היא:

"כל נתון מול כל נתון – בהתאם להרשאות ולמידע שקיים במערכת."

אמיר צריך להיות מסוגל לשאול שאלה עסקית, לבחור את הפרמטרים הרלוונטיים ולקבל תשובה בלי להזדקק לפיתוח בכל פעם.

# חלק ד שינויים שיושמו באב הטיפוס

## מעטפת המערכת

React, TypeScript ו Vite, RTL מלא, תפריט תפקידים, ניווט Hash ומסכים רספונסיביים.

## מערכת ניהול

דשבורד, הזמנות, לקוחות, הפצה, נהגים, טכנאים, רכבים, מלאי וגז, מוצרים, ספקים, תשלומים, רווחיות, יעדים, הרשאות, Audit, מכשירים, תמיכה והגדרות.

## ממשק נהג

מסכי היום, הזמנות, פרטי הזמנה, תהליך אספקה, החזרת ריקים, גבייה, מלאי, קופה, התחשבנות, פתיחת יום וסגירת יום, עברית וערבית.

## מודול דוחות

מרכז עם 14 קטגוריות, מחולל דינמי, סינון לפי נושא תקופה ונהג, KPI, גרפים, טבלה, השוואת תקופות, Drill Down, שמירה ומחיקה של דוחות וייצוא CSV.

## PWA

Manifest, אייקון, Service Worker, standalone ו Add to Home Screen.

## שיתוף והדגמה

הפרויקט נמצא ב GitHub והדמו מפורסם ב Netlify. נתוני הדמו פיקטיביים ונשמרים רק במהלך ה Session.

## קישורי הדגמה

מערכת מלאה: https://amir-gas-management-demo.netlify.app/

ממשק נהג: https://amir-gas-management-demo.netlify.app/driver

קוד מקור: https://github.com/MYBH-IL/amir-gas-management-demo